## Slide 1: Grupo TREAMWORK Proyecto PASEOS ECOLOGICOS Reflexión fin de ciclo 3 (Postmortem)
Juan David Vega Líder Soporte
Juan Diego Chaves Líder de Desarrollo
María del Rosario León Líder de Grupo
Sebastian Millan Líder Planeación
Andrea López Líder Calidad

## Slide 2: Agenda
Video de la Aplicación funcionando: disponible en la wiki de github
Datos Producto
Datos Proceso
Revisión Objetivos e identificación de posibilidades para mejorar
Reflexión Estrella de Mar

## Slide 3: Datos Producto: Listado de Requerimientos
Id requerimiento | Nombre | Resumen | Responsable | TERMINADO
CU1 | Crear paseo ecológico | El sistema permite al administrador crear un nuevo paseo y agregarlo a la lista de paseos. | Juan Diego Chaves | SI
CU2 | Buscar paseo según criterio | El sistema le permite al usuario buscar un paseo por fecha, nombre, calificación, guía, entre otras. | Sebastian Millan | No
CU3 | Registrar caminante | Crea un nuevo usuario caminante. | María del Rosario León | SI
CU4 | Relizar inscripción a un paseo | El caminante que ya debe de tener una cuenta, se inscribe a un paseo ecológico. | Andrea Lopez | SI

## Slide 4
CU5 | Registrar guia | El sistema permite al administrador registrar un guía. | Juan Diego Chaves | No
CU6 | Calificar guia | El sistema le permite al usuario calificar un guía con respecto a su experiencia en un paseo. | Sebastian Millan | Si
CU7 | Editar paseo ecológico | El sistema permite que un administrador o guía edite la información de una paseo. | María del Rosario León | Si
CU8 | Mostrar catalogo de pasesos | Un caminante o un organizador o un guía ven la lista de paseos ecológicos activos en la aplicación | Andrea Lopez | si
CU9 | Registrar comentario de un paseo | El sistema permite que un usuario realice un comentario sobre un paseo en el que participó. | Juan David Vega | No
CU10 | Realizar pago de un paseo | El sistema permite que un caminante realice el pago asociado a la inscripción de un paseo ecologico | Juan David Vega | No
CU11 | Editar información de un caminante | El sistema permite que un caminante edite su información personal | Juan David Vega | Si
CU12 | Revisar historial de paseos | El sistema le muestra a un caminante su historial de paseos. | Juan Diego Chaves | Si
CU13 | Editar información de un guia | El guía o administrador edita ciertos datos de su cuenta | Andrea Lopez | No

## Slide 5
CU14 | Seleccionar paseo del catalogo | Al seleccionar un paseo dentro de un catalogo, el sistema muestra la información asociada al mismo | Juan David Vega | si
CU15 | Eliminar paseo ecológico | Un guía o un organizador selecciona un paseo y se elimina todas las conexiones. Además, a los caminantes inscritos se les envía un mensaje sobre su cancelación | Andrea Lopez | si
CU16 | Desactivar cuenta de un guia | Pasa una cuenta de un guía de estado activo a desactivo, manteniendo la información de la persona. | Maria del Rosario León | No
CU17 | Eliminar inscripcion | El sistema permite que un usuario elimine una inscripción a un paseo. | Maria del Rosario León | No
CU18 | Desactivar cuenta de un caminante | Pasa una cuenta de un caminante de estado activo a desactivo, manteniendo la información de la persona. | Sebastian Millan | Si
CU19 | Registrar fotografía de un paseo | El sistema permite que un usuario ingrese una fotografía sobre un paseo en el que participó. | María del Rosario León | No

## Slide 6: Datos Producto: Tamaño y Calidad
Número de Requerimientos Planeados para el ciclo | 19
* Número de Requerimientos Completos | 11
* % de Requerimientos Completos | 58%
Lines Of Code Java | 3946
Lines Of Code JavaScript | 1070
Total Lines of Code (with HTML) | 6597
* funcionan correctamente con las pruebas de postman

## Slide 7: Datos Producto: Tamaño y Calidad
Resultados de las pruebas unitarias (#defectos/#total de pruebas) | 9/49
Cubrimiento Pruebas Unitarias | 14,8%
Issues | Blocker 2 Critical 115 Major 381
Deuda Técnica | 13d
* funcionan correctamente con las pruebas de postman

## Slide 8: Proceso: Tiempo y Productividad
Tiempo Estimado | 57h
Tiempo Invertido | 77h
Productividad del Equipo: Total LOC/Tiempo Invertido | 6597/77 = 85,7

## Slide 9
Objetivo | Comentario
Replantear las reglas de funcionamiento del equipo teniendo en cuenta la reflexión sobre el ciclo 2. | No hubo cambios significativos con respecto a la definición de las reglas, pero se hizo el compromiso de mejorar su cumplimiento
Realizar un ejercicio de estimación para mejorar los procesos de planeación y seguimiento. | Los proceso de planeación mejoraron y hubo más orden al respecto. Sin embargo, la ejecución del plan propuesto no se llevo a cabo en los plazos iniciales esperados.
Diseñar e implementar pruebas unitarias y de integración en el backend y pruebas de sistema en el front end. | Se implementaron efectivamente las pruebas unitarias y de integración en el back.
Actualizar el backend de acuerdo con nuevos entendimientos que surjan durante el ciclo. | Se actualizó el backend para validar mejor varias reglas de negocio cuyo entendimiento se amplió en este ciclo.
Actualizar el front y el backend de acuerdo con los entendimientos que se van a incluir en el producto. | Se implemento el put, post, delete de cada recurso y se corrigieron errores previos en el backend .
Realizar pruebas de regresión sobre el backend. | Se realizaron continuamente pruebas de regresión y se validó que el estado del producto fuese siempre correcto.
Cada individuo debe realizar un proceso de integración continua utilizando maven y Github. | Se realizo la integración continua utilizando las herramientas dadas.
Cada individuo debe revisar en Jenkis y Sonarqube los resultados de calidad del proyecto y corregirlos problemas en caso de que existan. | No todos los miembros del grupo lo realizaron, pero en general hubo una revisión constante para dar cuenta de los resultados de calidad.
Revisión de los objetivos del ciclo

## Slide 10
Comenzar a hacer | -Organizar mejor los tiempos personales, de manera que se pueda coordinar mejor las demás actividades académicas y así mejorar la planeación y el cumplimiento de los compromisos asociados al proyecto. -Evitar la acumulación de trabajo.
Hacer más de | -Revisar en Jenkis y SonarQube los resultados de calidad y mejorar con base en ello. -Discutir en grupo el estado del proyecto y estrategias de mejora. -Validar con el cliente y llegar a acuerdos. -Cumplir con los tiempos propuestos
Seguir haciendo | -Pedir ayuda cuando es necesario. -Apoyarse entre los compañeros -No subir nada sin probar su efectivo funcionamiento. Seguimiento constante de los avances del grupo
Dejar de hacer | -Procastinar -Hablar de muchos temas( relacionados con proyecto) al mismo tiempo.
Hacer Menos de | -Dejar todo para ultima hora. -Subestimar la complejidad del proyecto.
Retrospectiva de la estrella (en cada fila listar acciones concretas para el siguiente ciclo)