## Slide 1: Grupo TREAMWORK Proyecto PASEOS ECOLOGICOS Reflexión fin de ciclo 2 (Postmortem)
Juan David Vega Líder Soporte
Juan Diego Chaves Líder de Desarrollo
María del Rosario León Líder de Grupo
Sebastian Millan Líder Planeación
Andrea López Líder Calidad

## Slide 2: Agenda
Video de la aplicación
Datos Producto
Datos Proceso
Revisión Objetivos e identificación de posibilidades para mejorar
Reflexión Estrella de Mar

## Slide 4: Datos Producto: Listado de Requerimientos
Id requerimiento | Nombre | Resumen | Responsable | TERMINADO
CU1 | Crear paseo ecológico | El sistema permite al administrador crear un nuevo paseo y agregarlo a la lista de paseos. | Juan Diego Chaves | No
CU2 | Buscar paseo según criterio | El sistema le permite al usuario buscar un paseo por fecha, nombre, calificación, guía, entre otras. | Sebastian Millan | No
CU3 | Registrar caminante | Crea un nuevo usuario caminante. | María del Rosario León | No
CU4 | Relizar inscripción a un paseo | El caminante que ya debe de tener una cuenta, se inscribe a un paseo ecológico. | Andrea Lopez | No

## Slide 5
CU5 | Registrar guia | El sistema permite al administrador registrar un guía. | Juan Diego Chaves | No
CU6 | Calificar guia | El sistema le permite al usuario calificar un guía con respecto a su experiencia en un paseo. | Sebastian Millan | No
CU7 | Editar paseo ecológico | El sistema permite que un administrador o guía edite la información de una paseo. | María del Rosario León | No
CU8 | Mostrar catalogo de pasesos | Un caminante o un organizador o un guía ven la lista de paseos ecológicos activos en la aplicación | Andrea Lopez | si
CU9 | Registrar comentario de un paseo | El sistema permite que un usuario realice un comentario sobre un paseo en el que participó. | Juan David Vega | No
CU10 | Realizar pago de un paseo | El sistema permite que un caminante realice el pago asociado a la inscripción de un paseo ecologico | Juan David Vega | No
CU11 | Editar información de un caminante | El sistema permite que un caminante edite su información personal | Juan David Vega | No
CU12 | Revisar historial de paseos | El sistema le muestra a un caminante su historial de paseos. | Juan Diego Chaves | si
CU13 | Editar información de un guia | El guía o administrador edita ciertos datos de su cuenta | Andrea Lopez | No

## Slide 6
CU14 | Seleccionar paseo del catalogo | Al seleccionar un paseo dentro de un catalogo, el sistema muestra la información asociada al mismo | Juan David Vega | si
CU15 | Eliminar paseo ecológico | Un guía o un organizador selecciona un paseo y se elimina todas las conexiones. Además, a los caminantes inscritos se les envía un mensaje sobre su cancelación | Andrea Lopez | No
CU16 | Desactivar cuenta de un guia | Pasa una cuenta de un guía de estado activo a desactivo, manteniendo la información de la persona. | Maria del Rosario León | No
CU17 | Eliminar inscripcion | El sistema permite que un usuario elimine una inscripción a un paseo. | Maria del Rosario León | No
CU18 | Desactivar cuenta de un caminante | Pasa una cuenta de un caminante de estado activo a desactivo, manteniendo la información de la persona. | Sebastian Millan | No
CU19 | Registrar fotografía de un paseo | El sistema permite que un usuario ingrese una fotografía sobre un paseo en el que participó. | María del Rosario León | No

## Slide 7: Datos Producto: Tamaño y Calidad
Número de Requerimientos Planeados para el ciclo | 3
* Número de Requerimientos Completos | 3
* % de Requerimientos Completos | 100%
Lines Of Code | 3552
Resultados de las pruebas postman (#defectos/#total de pruebas) | 0/15
Issues | Blocker Critical Major
Deuda Técnica | 2d 5h
* funcionan correctamente con las pruebas de postman

## Slide 8: Proceso: Tiempo y Productividad
Tiempo Estimado | 70h
Tiempo Invertido | 30h
Productividad del Equipo: Total LOC/Tiempo Invertido | 10.7
* Sacar los datos de teamwork y comentar sobre la confiabilidad de la información

## Slide 9
Objetivo | Comentario (Se cumplió, no se cumplió, se puede mejorar?)
Replantear las reglas de funcionamiento del equipo teniendo en cuenta la reflexión sobre el ciclo 1. | Con respecto a la reflexión de ciclo 1, planteamos opciones de contingencia ante incidentes que ocurrieron en el ciclo 1, que funcionaron en el ciclo 2.
Mejorar los procesos de planeación y seguimiento. | Mejoramos la planeación, pues establecimos tareas más concretas con fechas posibles. El seguimiento puede mejorar aun más.
Mejorar el proceso de pruebas. | 
Actualizar el backend de acuerdo con nuevos entendimientos que surjan durante el ciclo. | Si se cumplió, el encargado de cada recurso arreglo los Todos correspondientes.
Realizar pruebas de regresión sobre el backend. | 
Desarrollar un primer prototipo de Interfaz Usuario y validar lo con el cliente | Se diseño la interfaz, y se le mostro al cliente nuestro diseño.
Distribuir los elementos principales de la interfaz usuario entre los miembros del grupo | Se distribuyeron según los recursos que cada uno tenía asignado.
Implementar el frontend de la aplicación y conectarlo con el API REST. | 
Cada individuo debe realizar un proceso de integración Continua utilizando maven y Github. | Se realizo un esqueleto con lo básico del proyecto, se realizo la parte que no dependía de nada más y a continuación se realizo la unión de todo.
Cada individuo debe revisar en Jenkis y Sonarqube los resultados de calidad del proyecto y corregirlos problemas en caso de que existan. | Se estuvo revisando Jenkins constantemente para verificar el estado del proyecto. Sin embargo SonarQube no fuinciono.
Revisión de los objetivos del ciclo

## Slide 10
Comenzar a hacer | Dividir mejor las tareas en tareas semanales (a corto plazo) para evitar la acumulación de trabajo. No empezar a discutir de un tema sin tener claro como solucionar el punto anterior
Hacer más de | Cumplir con los tiempos propuestos Apoyarnos entre todos para lograr soluciones y llegar a acuerdos Documentarse sobre las herramientas y lenguajes usados en el desarrollo Validar con el cliente y llegar a acuerdos
Seguir haciendo | Pidiendo ayuda cuando es necesario. No subir nada sin probar su efectivo funcionamiento. Seguimiento constante de los avances del grupo
Dejar de hacer | Procastinar Hablar de muchos temas(relacionados con proyecto) al mismo tiempo.
Hacer Menos de | Hacer otros trabajos mientras hacemos las reuniones grupales. Subestimar la complejidad del proyecto
Retrospectiva de la estrella (en cada fila listar acciones concretas para el siguiente ciclo)